# Checklist de shadow AI em 14 dias

Capítulo 3 | Revisão 3 da editora, p. 124 | Digital v1.0

Plano mínimo de quatorze dias para sair de risco desconhecido para risco mapeado; não substitui um programa completo de governança.

# Como usar

Execute as etapas no intervalo de dias indicado e registre a conclusão, a data, a evidência e o responsável.

O objetivo é saber o que existe e onde estão os riscos não governados.

Use a redução mensurável do uso não sancionado e de dados sensíveis em ferramentas não corporativas como critério de sucesso.

Duplique os blocos de registro conforme o número de iniciativas, agentes ou decisões. Preserve as instruções e regras.

# Dias 1 a 5: Inventário mínimo

Responsável: CISO. Fontes: telemetria de rede e endpoint (DLP, CASB, proxy); levantamento direto com líderes de área; e revisão de contratos e faturas, inclusive compras departamentais que passam pelo financeiro, mas não por TI.

Ferramenta

Área

Volume estimado de uso

Opções: Alto / Médio / Baixo

Tipo de dado envolvido

Opções: Sensível / Não sensível / Desconhecido

Status

Opções: Homologada / Não homologada / Desconhecida

Concluído?

Opções: Sim / Não

Data

Evidência

Responsável

# Dias 3 a 7: Classificação de risco

Responsáveis: CISO e jurídico. Classificar cada ferramenta por contrato, controles de dados, termos de serviço, residência de dados e compatibilidade com LGPD/GDPR.

Classificação

Opções: Liberada / Restrita / Proibida

Justificativa e evidência

Liberada: contrato avaliado e controles de dados ativos. Restrita: permitida para dados não sensíveis, mediante orientação. Proibida: não atende confidencialidade, retenção ou compliance.

Dados usados para treinamento?

Onde operam os servidores?

Concluído?

Opções: Sim / Não

Data

CISO responsável

Responsável jurídico

# Dias 5 a 10: Política mínima

Responsável: CIO. Diretriz operacional de no máximo duas páginas, com o que é permitido, o que é proibido e como solicitar exceção com resposta em 48 horas.

O que é permitido

Categorias e ferramentas liberadas.

O que é proibido

Inclui inserção de dados confidenciais, pessoais ou proprietários em ferramentas públicas não corporativas.

Como solicitar exceção

Trilha formal com resposta em 48 horas.

Dono da política

CIO.

Aprovação executiva

CEO ou sponsor.

Data de revisão

Trimestral.

Concluído?

Opções: Sim / Não

Data de publicação

Evidência

# Dias 7 a 12: Trilha de exceção operacional

Responsável: CIO, com execução pelo Head de IA ou equivalente. Criar canal simples: formulário, e-mail ou ticket ITSM.

Canal de solicitação

Opções: Formulário / E-mail / Ticket ITSM

Descrição ou endereço do canal

Taxa de solicitações

Taxa de uso não sancionado

Concluído?

Opções: Sim / Não

Data

Evidência de teste

CIO responsável

Executor (Head de IA ou equivalente)

# Dias 10 a 14: Comunicação e monitoramento

Responsável pela comunicação: CEO. Responsável pelo monitoramento: CISO. O CEO comunica a diretriz como regra de negócio, não como restrição técnica; o CISO monitora telemetria e reporta mensalmente ao CIO.

Ferramentas de IA detectadas

Homologadas e não homologadas.

Volume de dados em ferramentas não corporativas

Solicitações de exceção recebidas

Incidentes de dados sensíveis em ferramentas proibidas

Concluído?

Opções: Sim / Não

Data

Evidência da comunicação e relatório baseline

CEO responsável

CISO responsável

# Regras para fechar a decisão

A entrega da primeira etapa é uma lista com ferramenta, área, volume estimado, tipo de dado e status.

A entrega da segunda etapa é o inventário classificado.

A entrega da terceira etapa é a política publicada.

A entrega da quarta etapa é o canal ativo e testado.

A entrega da quinta etapa é a comunicação realizada e o relatório baseline gerado.

Se solicitações são poucas e uso não sancionado é alto, a trilha de exceção não está funcionando.

A métrica não é zero shadow AI; é redução mensurável do uso não sancionado e do volume de dados sensíveis em ferramentas não corporativas.